멀티모달 대형 언어 모델(LLM)을 활용한 지자체 탄소중립

기본계획 데이터 자동 추출 시스템 구축 및 비교 분석

2021005623 권상윤 2023076971 정현택

1. 중간보고 이후 진행 개요

중간보고서의 결론에서 향후 계획으로 제시했던 '하이브리드 아키텍처', 즉 프로그램 방식의 견고한 뼈대 위에 프롬프팅 방식이 지닌 LLM의 유연한 추론 능력을 결합하는 방식의 구현을 완료하였습니다. 지난 진행상황 보고(6월)에서 환경부 가이드라인 기반의 표준 출력 시트 구조 확정과 서울시 문서 적용 결과까지 보고드렸으며, 당시 한계로 남아 있던 전체 자동 파이프라인의 일괄 실행과 정량 교차검증을 이번 보고 기간에 완성하였습니다. 전체 파이프라인은 문서 파싱, 시트별 페이지 라우팅, 텍스트·표 LLM 추출, 이미지 선별(triage) 및 비전 판독, Python 규칙 기반 정제/검증, 누락 데이터 보완(Gap-Fill), 엑셀 출력의 순서로 구성되며, 환경부 가이드라인을 기계적으로 파싱하여 시트별 프롬프트에 구조적으로 주입합니다.

이번 보고 기간의 작업은 크게 세 단계로 진행하였습니다.

측정 체계 구축: 정답지(골든셋)와 채점기, 시각 요소 인벤토리 감사 도구를 만들어 '얼마나 정확한가'라는 질문에 숫자로 답할 수 있도록 하였습니다.

정합 개선 라운드: 측정이 지목한 오류를 라운드 단위로 교정하였습니다. 모든 수정 사항은 3개 지자체 회귀 게이트를 통과한 경우에만 채택하였습니다.

일반화(진행 중): 정답지가 없는 지자체의 품질을 자동으로 추정하는 무골든 검증 체계를 구축하고 있습니다.

이번 보고 기간의 핵심 방법론은 '측정 없이는 개선도 없다'는 것입니다. 정답지(골든셋)와 채점기를 먼저 만들고, 이후의 모든 변경(모델 교체, 병합 정책, 정규화 등)은 채점 숫자가 개선된 경우에만 채택하였습니다.

중간보고 시점을 기준으로 지금까지의 누적 성과를 요약하면 아래 표와 같습니다.

| 항목 | 중간보고 시점 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 | 프롬프팅/프로그램 두 방식 비교, 하이브리드는 향후 계획 | 하이브리드 아키텍처 구현 완료 (17시트 파이프라인, 백엔드 교체형) |
| 정확도 평가 | 산출물 육안 대조(정성 평가) | 골든셋 3,520행 기준 정량 채점 체계 및 무골든 자동 추정 체계 |
| 텍스트 추출 정확도 | 측정 불가 | 리콜 0.845 / 값일치율 0.928 (권장 구성, 서울 골든셋 기준) |
| 차트(시각) 판독 | 시도 수준 | 판독 정확도 0.81~0.83, 환각 0건, 본 시트 자동 편입 오병합 0건 |
| 처리 범위 | 서울 1개 문서 | 서울·강원·경기 3개 지자체 전 구간 완주(호출 실패 0건) |
| 회귀 안전망 | 없음 | 자동 테스트 381개(전 커밋 통과) |

2. 평가 지표 안내: 리콜(Recall)과 값일치율

이번 보고서의 정량 성과는 '리콜'과 '값일치율'이라는 두 가지 지표를 중심으로 읽을 수 있습니다. 두 지표의 의미는 다음과 같습니다.

리콜(Recall, 포착률): 정답지에 있는 내용 중 시스템이 빠뜨리지 않고 찾아온 비율입니다. 예를 들어 리콜 0.845는 정답 100행 중 84.5행을 찾아오고 15.5행을 놓쳤다는 의미입니다. 차트 판독 리콜도 같은 의미로, 문서에 포함된 차트 176개 중 몇 %를 찾아 읽었는지를 나타냅니다.

값일치율: 찾아온 행 중 숫자 값까지 정답과 일치하는 비율입니다. 예를 들어 값일치율 0.928은 가져온 행의 92.8%는 값도 정확하다는 의미입니다.

즉 리콜은 '누락'의 문제를, 값일치율은 '오류'의 문제를 나타내기 때문에 두 지표를 함께 보아야 합니다. 예를 들어 02_지역여건 시트는 값일치율 1.00, 리콜 0.50으로, 찾아온 값은 모두 정확하지만 전체의 절반을 놓치고 있는 시트입니다.

3. 정확도 측정(벤치마크) 체계 구축

정확도를 측정하기 위해 아래 네 가지 도구를 구축하였습니다. 네 가지 도구 모두 LLM 호출 없이 동작하기 때문에, 추가 비용 없이 반복 실행이 가능합니다.

3.1. 서울 골든셋(정답지) 구축

채점의 기준이 되는 정답지를 사람이 처음부터 만들면 수일이 소요되기 때문에, 서로 다른 모델과 방식으로 독립 추출한 결과 3종을 교차 합의시켜 초벌을 만들고, 불일치 항목은 전량 원문을 직접 확인하여 확정하였습니다. 이후 가이드라인의 산식(감축률 = (기준배출량 - 목표배출량) / 기준배출량)으로 전체 행을 검산하여 오류 행을 교정하였습니다.

채점 대상: 3,520행(16개 데이터 시트)이며, 시각(차트) 자료에서 유래한 정답 312행을 포함합니다.

시각 요소 인벤토리: 176개이며, 본문 캡션 505건에서 사람과 AI의 3라운드 교차 교정을 거쳐 확정하였습니다.

3.2. 골든셋 채점기

파이프라인 출력과 골든셋을 자동으로 대조하여 시트별 리콜, 정밀도, 값일치율을 산출합니다. 행 매칭은 4단계 티어(엄격한 키 일치 → 완화 + 값 검증 → 의미 완화(토큰 유사도) → 문자 유사)로 구성하였으며, 느슨한 티어일수록 값 일치를 전제로 하여 잘못된 매칭이 점수를 부풀리지 못하도록 설계하였습니다. 수치는 상대오차 0.5% 이내인 경우에 일치로 판정합니다.

3.3. 시각 요소 인벤토리 감사

문서에 포함된 모든 차트와 이미지 표 176개에 대해, 이미지 추출 → 선별(triage) → 비전 판독 → 기록의 단계 중 어느 단계에서 유실이 발생했는지를 요소 단위로 추적합니다. 이를 통해 차트를 놓쳤을 때 어느 단계를 개선해야 하는지 바로 확인할 수 있습니다.

3.4. 무골든 품질 프로브 (정답지가 없는 지자체용)

독립적인 백엔드 2개가 같은 항목에서 같은 값을 내는 비율(교차 백엔드 합의율)을 측정하는 도구입니다. 골든셋이 있는 서울에서 합의율과 실제 정확도 사이의 대응 관계를 보정(캘리브레이션)해 두면, 정답지가 없는 지자체의 정확도를 하한선 형태로 추정할 수 있습니다. 이에 대한 결과는 5.2절에서 설명합니다.

4. 벤치마크 결과

4.1. 차트 판독(VLM) 모델별 비교

지난 보고에서 향후 계획으로 제시했던 역할별 LLM 모델 간 성능 비교를 위해, 동일한 문서와 동일한 조건에서 비전 모델만 교체하며 시각 요소 판독 리콜을 실측하였습니다.

|  | 판독 리콜 | 소요 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| gemini-2.5-pro | 0.976 | 1,282초 | 1위. API 모드 기본값으로 채택 |
| gpt-5.6-luna | 0.963 | 1,300초 | 에이전트(Codex) 모드 기본값으로 채택 |
| gpt-5.5 (xhigh) | 0.951 | 2,869초 | luna 대비 약 2.2배 느림 |
| gemini-2.5-flash-lite | 0.707 | - | 저비용 구성 |
| gemini-2.5-flash | 0.695 | - | - |

값 판독 정확도는 표본을 원문과 대조하여 채점한 결과 0.81~0.83이었으며, 라벨이나 표처럼 인쇄된 형태의 요소는 98~100% 수준으로 판독되었습니다. 특히 모델이 문서에 없는 내용을 사전지식으로 지어내는 환각은 0건이었습니다. 이 실측 결과를 바탕으로, API 키만으로 동작하는 '하한 구성'과 구독 기반의 '권장 구성'이라는 비용 대비 성능의 이원 전략을 확정하였습니다.

4.2. 텍스트 추출 백엔드 비교

같은 파이프라인에서 백엔드 모델만 교체하여 텍스트 추출 성능을 비교하였습니다.

|  | gemini flash-lite (하한 구성) | codex gpt-5.6-luna (권장 구성) |
| --- | --- | --- |
| 텍스트 유래 리콜 | 0.610 | 0.845 |
| 값일치율(텍스트 유래) | 0.886 | 0.928 |
| 시각 유래 리콜 | 0.169 | 0.238 |
| 06_감축목표 값일치율 | 0.50 | 0.88 |

두 구성의 리콜 격차 23%p는 파이프라인 구조가 아니라 백엔드 모델의 등급이 지배하는 격차임을 확인하였습니다. 팀원이 GPT-5.5로 독립 실측한 결과 역시 리콜 0.87, 값일치율 0.90(판정 골든셋 1,760행 기준)으로 같은 등급대의 성능을 보였습니다. 이에 따라 에이전트(Codex) 모드 실행 시에는 텍스트와 비전 모두 luna 모델을 기본값으로 채택하였습니다.

4.3. 측정이 이끈 정확도 개선 과정

측정 체계가 지목한 가장 큰 오염원은 06_감축목표 시트였습니다. 값이 일치하지 않는 22쌍을 전수 원문 판정한 결과, 연차별 경로표와 개별 사업 카드의 값이 부문 목표 행으로 잘못 유입되는 것이 실제 원인이었으며, 키 분리(재태깅), 프롬프트 개정, 채점기 보완을 통해 해소하였습니다. 주요 지표의 라운드별 개선 추이는 아래와 같습니다.

|  | 개선 추이 |
| --- | --- |
| 06_감축목표 값일치율 | 0.15 → 0.20 → 0.50 → 0.87 → 0.88 |
| 시각 유래 리콜(차트 값의 본 시트 편입) | 0.013 → 0.166 → 0.238 (약 18배) |
| 서울 03 시트 값일치율(가스종 오염 제거) | 0.60 → 0.93 |

라운드를 거듭할수록 채점 기준도 함께 엄격해졌기 때문에(잘못된 매칭 제거), 위 수치는 보수적인 기준에서의 개선 결과입니다.

4.4. 차트 값의 본 시트 자동 편입: 오병합 0건 정책

차트에서 읽은 값을 데이터 시트에 자동으로 편입하는 것은 잘못된 값으로 시트를 오염시킬 위험이 크기 때문에, 라벨 근거, 키 완성, 텍스트 교차검증의 게이트를 모두 통과한 값만 병합하도록 하였습니다.

|  | 병합 | 생략 | 경고 | 차단(16번 시트 보존) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서울 | 209 | 15 | 0 | 1,320 |
| 강원 | 49 | 98 | 0 | 830 |
| 경기 | 213 | 2 | 0 | 1,912 |

전 과정을 통틀어 잘못된 값이 본 시트에 들어간 오병합 사례는 0건이었습니다. 게이트에서 차단된 판독값도 버리지 않고 16_시각자료목록 시트에 전량 보존하여, 사람이 필요할 때 검토할 수 있도록 하였습니다.

5. 일반화: 3개 지자체 처리 및 무골든 검증

5.1. 3개 지자체 전 구간 처리

지난 보고의 향후 계획이었던 타 지자체 확대 적용을 완료하여, 서울, 강원, 경기 3개 지자체 문서 모두 사람의 개입 없이 전 구간을 완주하였습니다(추출 배치 각각 383건, 245건, 393건 전수 성공, API 호출 실패 0건). 모든 코드 수정은 '특정 지자체에 대한 하드코딩 금지'와 '3개 지자체 회귀 게이트 통과'라는 두 가지 조건을 만족해야만 채택되도록 하였으며, 실제로 서울 문서에만 존재하는 관리번호 체계에 의존하던 가정을 이 게이트가 찾아내어 교정한 사례가 있었습니다.

5.2. 무골든 정확도 추정: 서울을 기준자로 쓰는 캘리브레이션

서울은 골든셋 기반의 실제 정확도와 교차 백엔드 합의율을 모두 가지고 있기 때문에, 두 값 사이의 대응 관계를 실측할 수 있습니다. 실측 결과 수치 시트 9개 중 8개에서 합의율이 골든셋 값일치율의 보수적인 하한으로 작동함을 확인하였습니다(최대 역전 폭 -3.8%p). 이를 근거로 '값일치율 ≥ 값합의율 - 4%p'라는 추정 규칙을 채택하고, 정답지가 없는 강원과 경기에 대해 처음으로 정량 추정치를 산출하였습니다.

|  | 강원 추정 값일치율 | 경기 추정 값일치율 |
| --- | --- | --- |
| 02_지역여건 | ≥ 0.88 | ≥ 0.87 |
| 04_배출현황(관리권한) | ≥ 0.87 | ≥ 0.61 |
| 10_정량감축량 | ≥ 0.87 | ≥ 0.94 |

합의율이 낮은 시트는 자동으로 사람의 표본 검증 대상(지자체당 30행)으로 지정됩니다. 전수 검수가 아니라, 신호가 약한 곳만 사람이 확인하는 구조입니다.

6. 신뢰성 확보를 위한 인프라

정량 지표 외에도, 시스템의 품질이 개발 과정에서 다시 나빠지지 않도록 하는 기반을 함께 구축하였습니다.

자동 테스트 381개: 모든 커밋이 전체 테스트를 통과해야 하며, 부분 실패 허용이나 쿼터 복구와 같은 신뢰성 계약부터 병합 게이트, 채점기 계약까지 회귀를 차단합니다.

재현성: LLM 응답 캐시를 통해 동일한 실험을 추가 비용 없이 재실행할 수 있으며, 산출물에는 git 커밋과 사용 모델의 계보가 자동으로 기록됩니다.

자기 감사: 행 단위의 데이터 상태 표시(visual_only, conflicting 등)와 검증 리포트(합계 검산, 단위 혼재, 중복 충돌)가 사람이 재확인해야 할 행을 직접 지목합니다. 팀원이 개발한 PDF 역추적 검수 도구와 결합하여 서울 산출물 7,308행의 확인을 완료하였습니다.

개발 프로세스: 명세서 작성 → 구현 → 독립 재검증 → 3개 지자체 실측 게이트로 이어지는 4중 방어를 모든 라운드에 적용하여, 결함이 병합되기 전에 걸러지도록 하였습니다.

6.1. 결정론적 원문 대조 및 마킹 PDF

기존 감독관의 LLM 평가만으로는 추출 누락을 정량적으로 확인하기 어려웠다. 이를 보완하기 위해 각 출력 행의 출처페이지와 핵심 문자열·수치를 원문 페이지에서 다시 찾는 결정론적 원문 대조 모듈을 추가하였다. 결과는 ‘20_원문대조’ 시트에 확인·약함·미확인 상태로 기록되며, 원문 PDF에는 근거 위치를 사각형으로 표시한 마킹 PDF를 별도로 생성한다. 이 검증은 추가 LLM 추론 없이 수행되므로 빠르고 재현 가능하며, 누락과 오인식의 수동 점검 범위를 줄인다.

2026년 7월 19일 서울특별시 보고서 실행에서는 출력 14,173행 전체가 검증 대상에 포함되었고, 13,152행 확인, 922행 약함, 99행 미확인으로 집계되었다. 출처페이지 보유율은 100%, 원문 근거 점수는 91.61%였다.

그림. 마킹 PDF의 원문 근거 좌표 표시 예시

6.2. 원문 객체 인벤토리와 결정론적 품질 점수

출력 행에서 원문을 찾는 정방향 검증과 별도로, 원문에서 표·그래프 객체를 먼저 목록화한 뒤 결과 시트와 연결하는 역방향 검증을 구현하였다. ‘21_원문객체인벤토리’ 시트는 객체 ID, 페이지, 유형, 캡션, 연결 상태를 기록하여 추출되지 않은 원문 객체를 분모로 관리한다. 감독관 점수도 LLM의 주관적 등급 대신 원문 근거, 원문 객체 완전성, 필수 필드, 출처페이지, 정합성, 핵심 시트, 추출 성공률의 가중 합으로 계산하도록 교체하였다.

최신 실행의 신뢰성 지표

| 지표 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 실행 원장 | 1,692/1,692 성공; 실패·누락 0 | 실패 배치가 모두 회수되어 실행이 완결됨 |
| 원문 행 근거 | 91.61%; 14,173행 대조 | 대부분의 출력 행이 원문 문자열·수치와 연결됨 |
| 출처페이지 | 100.0% | 모든 결과 행에 추적 가능한 페이지 근거 보유 |
| 필수 필드 | 95.41% | 핵심 스키마의 채움률은 높으나 일부 보완 필요 |
| 원문 객체 완전성 | 77.98%; 확인 608, 부분 169, 미확인 111 / 전체 888 | 표·그래프 누락 탐지가 남은 핵심 개선 과제 |
| 정합성 | 오류 0, 경고 440(9유형); 무결성 68.5% | 치명적 오류는 없으나 규칙별 표본 검토 필요 |
| 최종 품질 | 91.16/100; needs_review | 자동 통과가 아닌 검토 필요 상태를 명시적으로 유지 |

자료: 탄소중립_추출결과_20260719_142027.xlsx 및 실행 매니페스트

6.3. 중단 복구 및 실패 배치 자동 회수

장시간 실행이 중단되거나 API 타임아웃이 발생해도 성공 결과를 잃지 않도록 실행 매니페스트와 추가 기록형 배치 원장(ledger.jsonl)을 도입하였다. 각 배치에는 입력 파일·페이지 범위·시트·프롬프트 버전으로부터 안정적인 ID를 부여하고, complete·partial·failed·interrupted 상태를 저장한다. ‘--resume’은 중단 지점부터 재개하고 ‘--retry-failed-only’는 실패·부분 성공 배치만 선별 재처리한다. 병합 시에는 행 ID와 근거페이지를 사용해 중복을 억제하고 충돌 로그를 남긴다.

타임아웃과 잘린 JSON은 정상 캐시로 저장하지 않으며, 재시도 후에도 실패하면 해당 배치를 더 작은 페이지 구간으로 재귀 분할한다. 성공한 자식 배치는 즉시 체크포인트에 반영하므로 이후 실행에서 다시 호출하지 않는다. 최신 실행에서는 1,692개 예상 배치가 모두 성공 상태로 마감되었고 미복구 배치는 0개였다.

6.4. DocumentObject 계층과 표·이미지 우선 복구

PDF를 10페이지 단위 문자열로만 다루던 방식을 보완하기 위해 텍스트·표·그림·이미지를 DocumentObject로 객체화하였다. 각 객체에는 문서 ID, 페이지, 좌표, 표·그림 번호, 캡션, 소속 섹션, 인접 본문을 부여한다. 표는 가능한 경우 LLM 호출 전에 행·열 구조로 추출하고, 큰 표는 헤더를 반복한 행 묶음으로 분할하여 숫자 누락과 출력 토큰 초과를 줄인다.

이미지 분석에도 이미지 배치 ID와 체크포인트를 적용하였다. 배치 실패 시 이미지 묶음을 절반으로 나누어 재처리하고, 이미 성공한 하위 배치는 재사용한다. 이 구조는 표·차트 분석의 분모를 명시하고 실패 구간을 국소화한다는 점에서 정확도와 재현성을 함께 높이지만, 벡터 그래프와 복수 페이지 표의 완전한 연결은 추가 검증이 필요하다.

7. 결론 및 향후 계획

이번 보고 기간에는 지난 진행상황 보고에서 확립한 가이드라인 기반 표준 출력 구조를 완전한 하이브리드 파이프라인으로 완성하고, '측정 없이는 개선도 없다'는 원칙에 따라 골든셋과 채점기를 먼저 구축한 뒤 모든 변경을 채점 숫자의 개선으로만 채택하는 개발 방식을 정착시켰습니다. 그 결과 권장 구성 기준 리콜 0.845, 값일치율 0.928의 텍스트 추출 성능과 오병합 0건의 차트 판독 체계를 확보하였고, 3개 지자체 문서를 사람의 개입 없이 전 구간 처리하는 수준의 일반화를 달성하였습니다.

이번 추가 구현을 통해 시스템의 평가는 ‘LLM이 결과를 다시 읽고 점수를 부여하는 방식’에서 ‘원문 행과 원문 객체를 각각 분모로 삼아 확인하는 방식’으로 확장되었다. 실행 실패 또한 단순 재시작 대신 배치 원장과 재귀 분할로 복구되며, 최신 실행에서 예상 배치 전부가 회수된 점을 확인하였다.

다만 최종 상태가 needs_review로 남은 것은 원문 객체 완전성 77.98%와 정합성 경고 440건을 자동으로 정답 처리하지 않았기 때문이다. 따라서 아래 항목은 구현 완료 기능과 구분하여 후속 계획으로 관리한다.

향후 계획은 다음과 같습니다.

발주처 확인 3건: 배출유형이 표기되지 않은 차트의 배정 규칙, 점검실적 달성여부의 코드 매핑, 같은 기준연도에 복수 인벤토리가 존재할 때의 축 구분에 대해 발주처 문의를 준비 완료하였습니다. 현재 남아 있는 오차의 다수는 코드가 아니라 이 세 가지 기준의 결정에 달려 있습니다.

무골든 추정의 사람 검증: 지자체당 30행의 표본을 원문과 대조하여 무골든 추정 밴드를 실증하는 작업을 진행하고 있습니다.

수렴 루프: 측정 → 수정 → 재측정을 반복하여 목표 정확도에 도달한 뒤 실무에 투입하는 것을 목표로 합니다. 이 단계에서 사람은 시스템이 지목한 행만 확인하면 됩니다.

추가 계획

원문 객체 완전성 개선: 현재 77.98%인 객체 연결률을 높이기 위해 캡션 정규화, 벡터 차트 탐지, 복수 페이지 표의 연속성 판정, 이미지 내부 표 번호 OCR을 보강한다. 미확인 111개 객체는 표본 검수로 탐지 규칙의 오탐·미탐을 구분한다.

정합성 경고 축소: 오류는 0건이지만 9개 유형 440건의 경고가 남아 있다. 경고 유형별 표본을 원문과 대조하여 실제 오류와 정상 예외를 분리하고, 재정 합계·연도·단위·중복 판정 규칙을 지자체별 문서 구조에 맞게 조정한다.

처리시간 최적화: 최신 전체 실행은 약 3시간 35분이 소요되었으며 텍스트 추출 약 2시간 52분, 이미지 분석 약 32분이 주요 병목이었다. 복구 가능성을 유지하면서 객체 우선 라우팅, 중복 후보 제거, 배치 크기 적응화, 제한적 병렬 처리를 통해 호출량을 줄인다.

다지자체 회귀 검증 및 공개 버전 정리: 서울·강원·경기 보고서에 동일한 복구·객체화·원문 대조 로직을 적용해 재현성을 확인하고, 문서별 규칙과 공통 규칙을 분리한다. 검증이 완료된 모듈만 공개 브랜치에 반영하고 실행 예시와 제한사항을 함께 문서화한다.

8. [부록] 세부 산출물 및 첨부 문서

부록 A. GitHub 코드 주소

https://github.com/azureleo/2026_GovReport_Analyzer_Public

부록 B. 주요 산출물 위치 (저장소 내 경로)

|  | 위치 |
| --- | --- |
| 골든셋, 시각 요소 인벤토리 | data/golden/ |
| 채점기, 인벤토리 감사, 무골든 프로브 | scripts/score_against_golden.py, scripts/audit_visual_inventory.py, scripts/cross_backend_probe.py |
| VLM 벤치마크 실측 | docs/benchmark/서울시각요소_VLM벤치마크_v1.md |
| 라운드별 실측 기록 | docs/audit/ (기준선, 병합 경로, luna 재추출, 무골든 프로브) |
| 현재 수준 종합 | docs/audit/중간점검_현재수준_20260717.md |
| 원문 대조·마킹 PDF | 20_원문대조, 마킹_탄소중립_추출결과_*.pdf |
| 원문 객체 인벤토리 | 21_원문객체인벤토리 |
| 실행 복구 원장·매니페스트 | .cache/runs/<run-id>/, *_run_manifest.json |
| 재현성·복구 구현 | utils/run_state.py, utils/source_verifier.py, utils/document_objects.py |